## Slide 1
Mary Platform
Plano de Realinhamento — PRD v3.0 Reconciliado
Reconciliação campo a campo entre Excalidraw e implementação
Abril 2026

## Slide 2
O que identificamos
Call
→
Transcrição
→
PRD v2.2
→
Épicos
→
Código
Causa raiz
O Excalidraw nunca entrou formalmente na cadeia de produção como spec técnica. A cadeia Call → Transcrição → PRD perdeu fidelidade em relação ao produto visual aprovado.
Boa notícia
A infraestrutura (auth, multi-tenant, RLS, MRS, pipeline, tese CRUD) é sólida. O que precisa mudar são campos, fluxos e UX — não a arquitetura.

## Slide 3
Diagnóstico de aderência
Análise campo a campo: 60 itens avaliados entre Excalidraw e implementação
10
Implementados
e aderentes
19
Parciais
(divergem)
25
Ausentes
(a construir)
6
Requer
refatoração
Chart: 
| Implementado | Parcial | Ausente | Refatoração
Status | 10 | 19 | 25 | 6

## Slide 4
Principais divergências
CRÍTICO
Onboarding do Ativo
Excalidraw: 4 passos M&A (Dados → Matching → Equipe → Codinome)
Implementação: 5 passos genéricos (CNPJ → Confirm → Details → Eligibility → Terms)
17+ campos ausentes incluindo modelo de negócio, ROB, EBITDA%, codinome
ALTO
Tese do Investidor
ROB e Cheque são campos separados no Excalidraw, mas foram confundidos
na implementação (ticketMin/Max). Faltam: tipo operação, critérios exclusão
ALTO
Pipeline M&A
Excalidraw: 12 fases (Screening → ... → Disclosure)
Implementação: 5 marcos (Teaser → NDA → NBO → SPA → Fechado)
MÉDIO
Mary AI
Excalidraw: sidebar que empurra conteúdo, contextual por tela
Implementação: página separada, sem contextualidade

## Slide 5
Estratégia: PRD Reconciliation
3 fases de realinhamento progressivo
Fase 0
Reconciliação documental
PRD v3.0 Reconciliado criado — Excalidraw como fonte primária.
Cada item com status: ✅ ⚠️ ❌ 🔄. Backlog remapeado.
CONCLUÍDO
Fase 1
Realinhamento crítico
Refazer onboarding do Ativo (4 passos Excalidraw).
Complementar tese do Investidor. Ajustar menus e breadcrumbs.
Impacto visual direto para o cliente.
PRÓXIMO
Fase 2
Completar aderência
Pipeline 12 fases. Mary AI sidebar. Auto-save + tooltips.
Onboarding Advisor. Regras globais completas.
PLANEJADO

## Slide 6
O que já funciona
Infraestrutura sólida que será preservada e expandida
Auth + Multi-tenant
Autenticação, MFA, isolamento por workspace e perfil
MRS canônico
4 passos, score 0-100, gates NDA/NBO — totalmente aderente
Tese + Radar (base)
CRUD de teses, matching por tese ativa, CTAs investidor
Pipeline (base)
5 marcos jurídicos, gate NDA, kanban — precisa expandir fases
Épicos E1 a E4 concluídos e validados — a base está sólida, o ajuste é cirúrgico.

## Slide 7
Sprint imediato — Fase 1
Foco: entregas com maior impacto visual e funcional para o cliente
1
Refatorar Onboarding Ativo
4 passos M&A conforme Excalidraw, 17+ campos, tooltips, auto-save
Est: L
MÁXIMO
2
Ajustar menus por perfil
Ordem e naming corretos, codinome dinâmico no menu ativo
Est: S
ALTO
3
Implementar breadcrumbs
Navegação completa em todas as telas
Est: S
ALTO
4
Complementar tese investidor
ROB/Cheque separados, tipo operação, critérios exclusão
Est: M
MÉDIO
5
Expandir pipeline para 12 fases
Screening → Teaser → NDA → ... → Disclosure
Est: M
MÉDIO

## Slide 8
Garantias de governança
Excalidraw como fonte primária
Toda implementação começa lendo o arquivo Excalidraw correspondente e mapeando campo a campo antes de codar.
PRD v3.0 como contrato executável
Documento único com status por item (✅ ⚠️ ❌ 🔄). Atualizado a cada sprint.
Processo anti-drift
Hierarquia formal: Excalidraw > PRD v3.0 > Código. Qualquer divergência é bug, não feature.

## Slide 9
Próximos passos
1
Validar este plano de realinhamento
2
Iniciar Fase 1 — Onboarding Ativo conforme Excalidraw
3
Apresentar resultado da Fase 1 para validação
4
Executar itens restantes em sprints sequenciais
Mary Platform — Plano de Realinhamento PRD v3.0