Escopo Contratual Detalhado

Backend & Banco de Dados Mary AI (MVP v1.0)

I. Preparação e Planejamento Inicial

- Kick-off técnico: alinhamento de expectativas, revisão de requisitos, definição de principais entregáveis por sprint.

- Documentação inicial: escopo de endpoints, integrações, regras de negócio críticas, fluxograma geral de acesso e controle.

II. Arquitetura Backend

- Infraestrutura Node.js/TypeScript/Supabase (ou outra stack definida no projeto).

- Organização por módulos (users, advisors, investimentos, pipelines, VDR, empresas).

- Configuração de variáveis de ambiente, secrets e segregação entre ambientes (dev/prod).

- Setup inicial de Edge Functions e triggers automatizadas.

III. Segurança & Autenticação

- Refatoração das permissões e roles (Investidor, Advisor, Ativo, Admin).

- Policies RLS: configuração e revisão profunda para cada tabela crítica, impedindo acesso indevido (exclusivo via backend).

- MFA integrado (autenticação multifatorial para onboarding).

- Correção de credenciais expostas, logging seguro e rate limiting.

- Auditoria: logs acesso, alteração, ações sensíveis, tentativas de ataque/bypass.

IV. Onboarding e Validação de Perfis

- Fluxos backend: integração com dados públicos (CNPJ, Receita, IP), evidências de perfil institucional/individual.

- Workflow de verificação híbrida: automação + painel de verificação manual (SLA 48h).

- Políticas de status: pending, verified, rejected, apenas onboarding completo concede acesso total.

V. Thesis Intelligence & Mary Taxonomy

- Rotina backend para criação, edição e sugestão de tese por IA.

- Estrutura Mary Taxonomy: macrosetores, setores, subsetores com equivalência NAICS/CNAE.

- Algoritmo fit: matching entre investidor e ativo, score de matching, filtros automáticos e rastreáveis.

- Multi-thesis & logical constraints (um advisor = um projeto por vez, ativo pode ter múltiplos advisors).

VI. Pipeline Operacional e M&A

- API para gerenciamento das etapas pipeline: Teaser, NDA, IOI, Meetings, NBO, DD, SPA, CPs, Closing.

- Automatização dos triggers: avanço de etapa, notificações de evento, sincronização entre usuários envolvidos (ativo, investidor, advisor).

- Uploads/documentos por etapa: versão controlada, acesso segregado (VDR).

- CTAs e restrições/alertas automáticas backend para consistência.

VII. Gestão de VDR e QA

- Criação segregada do VDR por investidor, controle de acesso granular.

- Backend para workflow de Q&A por documento: perguntas, respostas, estado (open/waiting/resolved), subida de arquivos (RFI), logs de revisão.

- Threads/documentos versionados, rastreabilidade total de alterações (audit log).

- APIs para advisors elevarem status/documentos durante Due Diligence.

VIII. Banco de Dados

- Estrutura base PostgreSQL/Supabase:

  - Modelagem: UUID como PK, timestamps automáticos, triggers de atualização.

  - Normalização: eliminação de duplicidade de tabelas, arrays, campos NULL.

  - Constraints: FKs, UNIQUE, CHECK, versionamento, soft delete.

  - Indexação de campos consultados, arrays, full-text search.

  - Estrutura de roles, mandatos, perfis, taxonomia.

  - Documentação técnica do banco (diagrama, descrição de entidades, relacionamentos).

- Implementação do algoritmo de matching IA (weights/config).

IX. Testes & Validação

- Planejamento e implementação de testes unitários, integração e E2E para rotinas críticas.

- Cobertura mínima exigida: segurança, onboarding, matching, pipeline, uploads, VDR, advisor mandates.

- Setup automatizado de CI/CD e deploy para homologação.

X. Métricas, KPIs e Relatórios

- Backend para cálculo e exposição de KPIs:

  - Velocity pipeline, porcentagem de progresso, tempo de onboarding, volume de uploads, score de readiness, eficiência matching, conversão leads, histórico advisor/ativo/investidor.

- Rotina para geração de relatórios automatizados mensais (dashboard técnico e business).