MARY AI PLATFORM

Mapeamento: Excalidraw vs Implementação Atual

Análise campo a campo das divergências entre a fonte de verdade visual (Excalidraw) e o código entregue nos Épicos E1-E4

Data: 01/04/2026  |  Versão: 1.0

Documento gerado para realinhamento com cliente Leonardo Grisotto

# 1. Resumo Executivo

Este documento mapeia campo a campo as diferenças entre o Excalidraw (fonte de verdade visual do produto) e a implementação atual entregue nos Épicos E1-E4. O objetivo é fornecer uma visão clara das lacunas para guiar o realinhamento.

Legenda de status:

| AUSENTE | Funcionalidade ou campo não existe na implementação atual |
| --- | --- |
| DIVERGENTE | Existe mas com lógica, campos ou comportamento diferente do Excalidraw |
| PARCIAL | Implementado parcialmente — faltam campos, tooltips ou comportamentos |
| OK | Implementado conforme o Excalidraw |

## Visão Geral de Aderência

| Módulo | Status Geral | Impacto no Cliente |
| --- | --- | --- |
| Onboarding Ativo (4 passos) | DIVERGENTE — Fluxo diferente, campos faltando | CRÍTICO — Reclamação direta do cliente |
| Onboarding Investidor (2 passos) | PARCIAL — Conceito ok, campos incompletos | ALTO — Tese de investimento é core do matching |
| Rotas e Navegação | DIVERGENTE — Padrão [orgSlug] vs /ativo, /investidor | MÉDIO — URLs visíveis ao usuário |
| Regras Globais (auto-save, tooltips, AI) | PARCIAL — Algumas regras implementadas | ALTO — UX fundamental descrita no Excalidraw |
| Radar / Teses / Feed / Projetos | PARCIAL — Telas existem mas incompletas | ALTO — Área logada do produto |

# 2. Onboarding do Ativo — Análise Detalhada

Esta é a área de MAIOR divergência e a reclamação principal do cliente. O Excalidraw define 4 passos específicos de M&A. A implementação atual tem 5 passos genéricos baseados em CNPJ + enriquecimento.

## 2.1 Comparação de Fluxo

| Excalidraw (Fonte de Verdade) | Implementação Atual |
| --- | --- |
| Passo 1: Dados da Empresa (7 campos M&A) | Passo 1: CNPJ Input (busca BrasilAPI) |
| Passo 2: Dados Mínimos para Matching (7 campos financeiros) | Passo 2: Data Confirmation (confirmar dados enriquecidos) |
| Passo 3: Quem Está ao Seu Lado (sócios + advisors) | Passo 3: Profile Details (campos genéricos) |
| Passo 4: Codinome do Projeto (confidencialidade) | Passo 4: Eligibility Check (gate de elegibilidade) |
| — (não existe no Excalidraw) | Passo 5: Terms Acceptance |

## 2.2 Passo 1 — Dados da Empresa (campo a campo)

O Excalidraw pede dados de contexto de M&A. A implementação faz busca de CNPJ via API e enriquecimento automático — conceito completamente diferente.

| Campo (Excalidraw) | Excalidraw | Implementação | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome real do responsável | Text, auto-filled do cadastro, editável | Vem do signup, não aparece no onboarding | AUSENTE |
| Nome da empresa | Text, auto-filled do cadastro, editável | Vem do CNPJ (razaoSocial), não editável no passo 1 | PARCIAL |
| Descrição da empresa | Textarea longa com tooltip específica de M&A | Gerada por IA no passo 2 (DataConfirmation) | DIVERGENTE |
| Objetivo do projeto | Select condicional: Captação (6 opções) ou Venda (7 opções) | Select simples: 'objective' no ProfileDetails | PARCIAL |
| Modelo de negócio | Multi-select: B2B, B2C, B2B2C, B2G | Não existe | AUSENTE |
| Setor de atuação | Multi-select com tooltip de match | Existe como 'sector' no ProfileDetails (select simples) | PARCIAL |
| Regiões de atuação | Select 2 passos: Continente → Países | GeographySelector existe no ProfileDetails | OK |

## 2.3 Passo 2 — Dados Mínimos para Matching

Dados financeiros sensíveis que alimentam o matching com investidores. Na implementação, alguns estão espalhados entre ProfileDetails e EligibilityForm.

| Campo (Excalidraw) | Excalidraw | Implementação | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ROB (últimos 12m) | Número/moeda, dado financeiro sensível | revenueAnnualUsd no ProfileDetails | PARCIAL |
| EBITDA % | Número/percentual | ebitdaAnnualUsd no ProfileDetails (valor absoluto, não %) | DIVERGENTE |
| Nº de funcionários | Número | Não existe | AUSENTE |
| Ano de fundação | Ano | Vem do CNPJ enriquecido, não editável | PARCIAL |
| Localização da sede | Select (cidade/estado) | Vem do CNPJ (endereço completo) | PARCIAL |
| Participação ofertada | Percentual (% a vender/diluir) | Não existe | AUSENTE |
| Valor alvo | Moeda (valor esperado da operação) | Não existe | AUSENTE |

## 2.4 Passo 3 — Quem Está ao Seu Lado

| Campo (Excalidraw) | Excalidraw | Implementação | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Sócios da empresa | Lista: nome, email, função/cargo | ShareholderEditor existe (nome, CPF, qualificação, %) | PARCIAL |
| Advisors do projeto | Lista: nome, email, empresa, função | Não existe no onboarding | AUSENTE |
| Convidar membro | Input + botão para adicionar membros | Não existe no onboarding | AUSENTE |
| Tooltip Advisors | Mary pode conectar a advisors da rede | Não existe | AUSENTE |

## 2.5 Passo 4 — Codinome do Projeto

| Campo (Excalidraw) | Excalidraw | Implementação | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Codinome do projeto | Text, ex: 'Projeto Tiger' | Não existe no onboarding | AUSENTE |
| Sugestão automática | Botão Mary AI sugere codinome | Não existe | AUSENTE |
| Tooltip confidencialidade | Texto longo explicando prática de mercado | Não existe | AUSENTE |
| Modal de conclusão | Animação + redirect para MRS | Redirect para dashboard genérico | DIVERGENTE |

## 2.6 Passos na Implementação que NÃO Existem no Excalidraw

| Passo Implementado | O que faz | Equivalente no Excalidraw | Avaliação |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ Input | Busca CNPJ via BrasilAPI | CNPJ é opcional no Pré-Cadastro, não é passo | DIVERGENTE |
| Data Confirmation | Confirma dados enriquecidos do CNPJ | Não existe — dados são auto-filled e editáveis | DIVERGENTE |
| Eligibility Check | Gate: deals, valor, experiência | Não existe para Ativo (Excalidraw: sem gate) | DIVERGENTE |
| Terms Acceptance | LGPD, ToS, Privacy | Não mencionado no Excalidraw | PARCIAL |

# 3. Onboarding do Investidor — Análise Detalhada

O Excalidraw define 2 passos focados em criar a primeira Tese de Investimento. A implementação tem 2 passos mas com campos parcialmente diferentes.

## 3.1 Passo 1 — Crie sua Primeira Tese de Investimento

| Campo (Excalidraw) | Excalidraw | Implementação | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome da tese | Text, ex: 'Edtechs', 'Fintechs Series A' | Não existe | AUSENTE |
| Descrição da tese | Textarea com tooltip específica de match | Não existe | AUSENTE |
| Setores-alvo | Multi-select com tooltip | sectorsOfInterest (multi-select) | OK |
| Público-alvo empresa | Select/text: B2B, B2C, etc. | Não existe | AUSENTE |
| Regiões prioritárias | Select 2 passos: Continente → Países | geographyFocus (GeographySelector) | OK |
| ROB mínimo | Moeda | ticketMin (conceito parecido mas diferente) | DIVERGENTE |
| ROB máximo | Moeda | ticketMax | DIVERGENTE |
| EBITDA % mínimo | Percentual | Não existe | AUSENTE |
| Cheque mínimo | Moeda (valor mínimo a aportar) | ticketMin (mas mistura ROB com cheque) | DIVERGENTE |
| Cheque máximo | Moeda | ticketMax | DIVERGENTE |

## 3.2 Passo 2 — Refine sua Primeira Tese

| Campo (Excalidraw) | Excalidraw | Implementação | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Estágio da empresa-alvo | Multi-select: Seed, Série A, Growth, etc. | investmentStage (existe) | OK |
| Tipo de operação | Multi-select: minoritária, majoritária, venda integral | Não existe | AUSENTE |
| Critérios de exclusão | Textarea | Não existe | AUSENTE |
| Informações adicionais | Textarea | Não existe | AUSENTE |
| Nota de privacidade | Texto no topo sobre NDA e dados protegidos | Não existe | AUSENTE |
| Tela de sucesso | Redirect para Radar de Oportunidades | Redirect para dashboard genérico | DIVERGENTE |

# 4. Rotas e Navegação

O Excalidraw define rotas semânticas por perfil (/ativo/*, /investidor/*). A implementação usa [orgSlug] dinâmico para todas.

| Rota Excalidraw | Rota Implementada | Perfil | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| /onboarding/asset | /onboarding/[step] | Ativo | DIVERGENTE |
| /onboarding/investor/pre-registration | /signup | Investidor | PARCIAL |
| /onboarding/investor | /onboarding/[step] | Investidor | DIVERGENTE |
| /ativo/rs | /[orgSlug]/mrs | Ativo | PARCIAL |
| /ativo/radar | /[orgSlug]/radar | Ativo | PARCIAL |
| /ativo/feed | /[orgSlug]/feed | Ativo | PARCIAL |
| /ativo/projects/:codename | /[orgSlug]/projects | Ativo | PARCIAL |
| /ativo/projects/:codename/overview | Não existe como aba | Ativo | AUSENTE |
| /ativo/projects/:codename/investors | Não existe como aba | Ativo | AUSENTE |
| /investidor/oportunidades | /[orgSlug]/radar | Investidor | PARCIAL |
| /investidor/teses | /[orgSlug]/thesis | Investidor | PARCIAL |
| /investidor/atualizacoes | /[orgSlug]/feed | Investidor | PARCIAL |
| /investidor/projetos | /[orgSlug]/projetos | Investidor | PARCIAL |
| /assets/vdr | /[orgSlug]/assetvdr | Ativo | PARCIAL |
| /ativo/configuracoes | /[orgSlug]/settings | Ativo | PARCIAL |

# 5. Regras Globais (01_GLOBAL_RULES)

| Regra | Detalhe Excalidraw | Implementado? | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Auto-save em todos os campos | Salvar sem botão, feedback visual (check verde) | Parcialmente no onboarding | PARCIAL |
| Tooltips em todos os campos | Todos os campos devem ter tooltip | Poucos campos têm tooltip | PARCIAL |
| Breadcrumbs | Caminho clicável, página atual sem link | Não implementado | AUSENTE |
| Mary AI Sidebar | Empurra conteúdo, contextual por tela | Existe como página separada (mary-ai-private) | DIVERGENTE |
| Mary AI: saudação | 'Prazer, sou a Mary AI. Estarei sempre aqui!' | Não implementado | AUSENTE |
| Mary AI: prompt contextual | Sugestões por perfil (Ativo/Investidor) | Não implementado | AUSENTE |
| Mary AI: disclaimer rodapé | 'Mary AI pode cometer erros...' | Não implementado | AUSENTE |
| Sistema de Mensageria | Tabela central no BD para todas as msgs | Não implementado | AUSENTE |
| NDA: liberação progressiva | NDA→Passos 1-2, NBO→Passos 3-4, SPA→Fechado | Pipeline tem fases mas sem gating de MRS | PARCIAL |
| Seleção de região 2 passos | Continente → Países | GeographySelector implementado | OK |
| Campos de setor multi-select | Permite múltipla seleção | Implementado parcialmente | PARCIAL |
| Menu lateral por perfil | Ativo: MRS/Radar/Feed/Projeto | Menu genérico, não varia por perfil | DIVERGENTE |
| Rodapé com convite | Nome + empresa + '+ Convidar membro' | Não implementado como rodapé fixo | AUSENTE |

# 6. Área Logada — Telas Principais

## 6.1 Radar (Ativo)

| Funcionalidade | Excalidraw | Implementação | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela de investidores | 9 colunas: Investor, Tipo, Sobre, Aquisições, Racional, Contato, Responde, Chat, Email | Tabela simplificada | PARCIAL |
| Ver Detalhes modal | Ver Perfil + Enviar Teaser com msg personalizada | Modal básico | PARCIAL |
| + Convidar Investidores | Botão fixo, estimula rede | Não existe como CTA fixo | AUSENTE |
| Seletor de projeto | [Projeto Tiger ▼] + MRS atual | Não tem seletor de projeto | AUSENTE |

## 6.2 Radar (Investidor)

| Funcionalidade | Excalidraw | Implementação | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Cards anonimizados | Codinome, dados básicos, sem nome real | Implementado parcialmente | PARCIAL |
| Slider MRS Mínimo | 0-100, filtra ativos por MRS | Não existe | AUSENTE |
| Seletor de tese | [Tese 1 ▼] para filtrar | Não existe como seletor | AUSENTE |
| + Convidar Ativo | Convida empresa externa ao Radar | Não existe | AUSENTE |
| 3 cenários de Ver Detalhes | Pré-cadastro / Cadastrado sem Advisor / Com Advisor | Não implementado | AUSENTE |
| Card especial final | 'Conhece uma empresa? Convide para o Radar' | Não existe | AUSENTE |

## 6.3 Teses de Investimento

| Funcionalidade | Excalidraw | Implementação | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Abas por tese | Cada tese é uma aba com campos editáveis | Página única de thesis | PARCIAL |
| + Nova Tese | Botão para criar nova tese | Existe | PARCIAL |
| Editada em (timestamp) | Data + hora + usuário que editou | Não existe | AUSENTE |
| Botões Share/Aprovar/Editar | 3 ações por tese | Não existe | AUSENTE |

## 6.4 Projetos (Ativo)

| Funcionalidade | Excalidraw | Implementação | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Abas do projeto | Resumo / Investidores / Teaser / Valuation / Deck-CIM / +Info | Página simples de projetos | PARCIAL |
| Aba Resumo | Campos: nome, início, responsável, tipo deal, valor alvo, participação, advisors, visibilidade | Não existe como aba | AUSENTE |
| Aba Investidores | Tabela kanban com fases pipeline + métricas | Pipeline existe como página separada | PARCIAL |
| Abas Teaser/Valuation/CIM | Editor com Mary AI, versionamento, aprovação | Não existem | AUSENTE |
| Pipeline M&A (12 fases) | Screening→Teaser→NDA→CIM→IoI→Meetings→NBO→DD→Signing→CPs→Closing→Disclosure | Pipeline simplificado (5 fases) | PARCIAL |

# 7. Recomendações de Realinhamento

## 7.1 Prioridade CRÍTICA (resolver primeiro)

- Refazer onboarding do Ativo com os 4 passos do Excalidraw, campo a campo

- Adicionar campos ausentes: modelo de negócio, participação ofertada, valor alvo, nº funcionários, codinome

- Implementar Passo 3 (sócios + advisors + convite) e Passo 4 (codinome)

- Redirect pós-onboarding para MRS (não dashboard genérico)

## 7.2 Prioridade ALTA

- Completar onboarding do Investidor com campos de tese (nome, descrição, ROB, EBITDA%, cheque, tipo operação)

- Implementar auto-save com feedback visual em todos os formulários

- Adicionar tooltips em todos os campos conforme Excalidraw

- Mary AI como sidebar (empurra conteúdo), não como página separada

- Menu lateral diferenciado por perfil (Ativo vs Investidor vs Advisor)

## 7.3 Prioridade MÉDIA

- Avaliar migração de rotas [orgSlug] para /ativo, /investidor (impacto na UX vs complexidade)

- Implementar breadcrumbs em todas as telas

- Completar Radar do Investidor com 3 cenários de Ver Detalhes, slider MRS, seletor de tese

- Adicionar sistema de mensageria centralizado

- Implementar abas de projeto (Resumo, Investidores, Teaser, Valuation, CIM, +Info)